15萬元以下小型維修工程採購作業流程圖
需求單位發生小型修繕問題
會簽總務處、主計室

1.屬於單位內物品設備裝設、修理，由使用單位業務費自行採購。
2.公共空間、大漢樓、會議室及教務處所管共同教室之油漆、地坪、冷氣請修、小額水電請修，管理單位及認養單位可填寫「零星水電建築請修單」，並送總務處營繕組辦理。
3.使用總務處維護費，請於支憑單上「請購單位」及「會簽單位」核章，經總務長核可後，始可採購，不可先行黏貼發票核銷。
確認修繕屬性

確認經費來源

        否
是否超過3萬元

        是

需求單位經召商詢價後，起簽並至網路請購系統登錄請購編號

檢討簽案缺失，重新評估，並以影本副知總務處與主計室，以利協助辦理，或刪除購案編號。
陳核
        未通過

        通過

施工、監工

完工驗收

核銷

結案

需求單位包括：1.使用單位：例如系、所、院、中心及一級行政單位
98年3月18日簽核奉准後公告
113年2月更新
流程說明
2.管理單位：例如總務處保管組、事務組、營繕組

營繕組業務：水電、土木、機電、空調小型修繕。（原則上固著於地面，例如：門窗、衛浴零件換修、水管阻塞）
事務組業務：物品設備裝設、修理、水溝疏濬。（原則上可移動設備，例如：門禁、監視系統、電話、窗簾、飲水機、桌、椅、櫃修理）

物品設備裝設、修理由單位業務費支應。
水電、土木、機電、空調修繕由總務處維護費支應。

需求單位起簽時，需敘明需求，並檢附估價單、現況照片及簡易施工圖。

總務處派員會勘、確認需求及檢視報價是否合理，必要時得另覓商比價。
主計室進行預算科目與購案編號審核。

通過後，由需求單位通知廠商進行施工，並由需求單位就近督工，必要時可請總務處提供協助。

由需求單位負責驗收，必要時可請總務處提供協助。

由需求單位通知廠商開立發票，檢附簽案影本、估價單正本、完工照片等，辦理核銷。