102年度第3次校園景觀規劃小組會議紀錄

壹、開會時間：102年11 月8日(星期五 )上午10時整

貳、開會地點：行政大樓四樓第一會議室

參、主持人:藍副校長姿寬                                     紀錄:王鳳雀

肆、出席人員:邱委員啟明、蔡委員明吟、林委員進忠（請假）、林委員兆藏（請假）、陳委員永賢（請假）、李委員宗仁、陳委員銘、劉委員鎮洲（請假）、傅委員銘傳

伍、提案討論:

案由一：擬於校園內增設休閒座椅，提請討論。

說  明：

- 經實地走訪校園，將校園內目前有設置座椅之地點，整理如附件一。

- 可考慮增設休閒座椅之地點，詳附件二，提請討論。

- 休閒座椅是否比照籃球場之木椅製作，或採鋁合金樣式(詳附件三)。

決議：列入校園總體規劃考量。

案由二：原置於演藝廳南側牆上之藝術品，因演藝廳整修須另選擺置點，提請審議。

說  明：

- 演藝廳之整體景觀設計係經本校景觀小組審定，並提報新北市政府都市計畫審議核定(詳附件四)，因核定之整體景觀未含原南側牆上之藝術品，故於施工期間將該藝術品拆下暫置工區內(原設置地點示意圖如附件五)。

- 該藝術品原屬雕塑學系前主任任兆明老師，因藝博館管理本校校園藝術品，故該品暫由藝博館代管。

- 新擺置點擬設於影音大樓牆面(面男生宿舍方向牆上，虛擬示意圖如附件六)，當否？，提請討論。

決議：洽人事室詢問任兆明老師之聯絡方式，並徵詢任老師意見後，將該作品擺設於影音大樓牆面約4~5樓高度，面男生宿舍方向牆上。(如右圖)

案由三：「影音大樓外牆戶外招牌地標」案，提請討論。

說  明：

- 擬於「影音大樓外牆｣設立「國立臺灣藝術大學」字樣，使來往本校旁環河高架快速道路之車輛可視為原則，該字體每字高約145~165cm，以期能達到廣告宣傳之效果。

- 東向立面圖(詳附件七)及南向立面圖(詳附件八)，提供委員參考。

決議：將環河高架快速道路北上及南下之行車沿途實際景況，以錄影方式呈現，再提會討論字體設立之面向。

案由四:網球場興建案，提請討論。

說  明：

- 因應有章藝術博物館未來將興建於現有網球場基地，需於B、C區停車場另行闢建3面網球場以供教學需要，其位置詳如「網球場平面位置圖」。

- 依本校「新興工程支應原則」第五項規定：「總工程建造費未達1千萬元之公共工程及房屋建築計畫，由主辦單位依一般行政程序辦理，並提具概要圖說及經費預算，送校園景觀規劃小組及研究發展委員會審議通過後，編列年度預算辦理。」

- 本案總經費預計約新臺幣888萬6,501元 (詳如網球場預算明細表)，預計於104年度興建，擬提請討論，俾再送研究發展委員會審議。

決議:先行通過並送研究發展委員會審議。

陸、臨時動議

柒、散會